El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas –CORPOCALDAS-, en uso de sus facultades legales y especialmente las conferidas por la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 667 de 2016 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

CONSIDERANDO:

- Que mediante Acuerdo No. 6 del 4 de junio de 2024, el Consejo Directivo aprobó el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027, para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS.

- Que el artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015, establece que el director general de la Corporación debe presentar informes periódicos ante el Consejo Directivo de la Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los programas y proyectos del Plan de Acción Cuatrienal, así mismo podrá solicitar debidamente soportado técnica y financieramente los ajustes al Plan de Acción Cuatrienal.

- Que el artículo 9 de la Resolución 667 de 2016, establece que el director general deberá presentar para aprobación del Consejo Directivo de la respectiva Corporación, los informes semestrales y anuales de avance en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal.

- Que existen movimientos presupuestales en la vigencia 2024 relacionados en la resolución 1444 del 2024 que implican modificaciones a las metas, motivo por el cual deben ser aprobados por el Consejo Directivo.

- Que el Plan de Acción ha sufrido modificaciones en la vigencia 2024, quedando consignados en los siguientes actos administrativos, lo cual ocasiona ajuste en algunas metas:

- Acuerdo No 07 del 	04 de junio de 2024, por medio del cual se autoriza un ajuste en la estructura del presupuesto de inversión de acuerdo con el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027

- Acuerdo No 08 del 	04 de junio de 2024, por medio del cual se adiciona el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2024 con recursos del balance de la vigencia 2023

- Acuerdo No. 10 del 29 de julio de 2024, por medio del cual se realiza la armonización de la estructura del presupuesto de inversión del Plan de Acción 2024-2027

- Acuerdos No 11 y 12 del 29 de Julio de 2024, por medio del cual se adicionan recursos del Contrato de Donación No. 33/662-2021 y No 33/2690-2023, respectivamente.

- Acuerdo No. 13 del 29 de julio de 2024, por medio del cual se autoriza la constitución de un cupo de vigencias futuras en el Presupuesto de Inversión, con recursos propios de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, para la vigencia fiscal del año 2025.

- Acuerdo No. 16 del 06 de septiembre de 2024, por medio de la cual se realiza ajuste a la estructura del presupuesto de inversión del Plan de Acción 2024-2027

- Acuerdo No. 17 del 06 de septiembre de 2024, por medio de la cual se autoriza al director general la constitución de un cupo de vigencias futuras

- Que se hace necesario realizar una modificación de algunas metas propuestas en el Plan de Acción Cuatrienal 2024 – 2027, para la vigencia 2025, de acuerdo con el presupuesto aprobado mediante el acuerdo No.22 del 28 de noviembre de 2024, modificaciones que corresponden a diferentes razones tales como:

- Por ajustes presupuestales en la inversión, los recursos estimados inicialmente en el Plan Financiero del Plan de Acción 2024-2024, son insuficientes para cumplir con las acciones para la vigencia correspondiente, lo que hace necesario realizar un ajuste de metas acorde a la realidad, lo anterior se evidencia en el aumento del valor por funcionamiento de la entidad en 3.1%, el servicio de la deuda aumenta en 2.5% y la inversión que disminuye en -1,2%.

En consecuencia, la apropiación proyectada en el Plan Financiero para el año 2025 en lo que respecta al presupuesto de gastos comparativamente con las apropiaciones proyectadas en el proyecto de presupuesto de gastos para el 2025, sufre cambios significativos.

- Por el ARTÍCULO 25 de la Ley 2294 de 2023 Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “COLOMBIA POTENCIA MUNDIAL DE LA VIDA” Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 42 de la Ley 99 de 1993, así: PARÁGRAFO TRANSITORIO. El factor regional de la tasa retributiva por vertimientos para los prestadores del servicio público de alcantarillado en el territorio nacional se cobrará con el factor regional de 1 a los prestadores de los municipios, hasta el 31 de diciembre del 2024, plazo en el cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, actualizarán los estudios, las evaluaciones y la fórmula con los que se calcula la tasa retributiva, así como los criterios de gradualidad para distribuir el factor regional en función de los compromisos asumidos por los prestadores del servicio público de alcantarillado, generando la correspondiente reglamentación con un esquema de tratamiento diferencial.

Por lo anterior, la proyección de la tasa retributiva de la vigencia 2025, sufrirá una disminución del -18% justificado por la disminución del factor regional a 1 para las empresas prestadoras de servicios públicos.

- La modificación de metas y/o acciones se fundamenta en criterios técnicos y financieros orientados a mantener el equilibrio presupuestal, priorizar actividades estratégicas y asegurar la sostenibilidad del Plan de Acción Cuatrienal 2024 - 2027.

- La Corporación enfrenta una alta dependencia de las rentas corrientes, como la sobretasa ambiental y las transferencias del sector eléctrico que representan más del 50% de los ingresos totales, y que, aunque relativamente son estables, pueden verse impactadas por factores externos como cambios en la normativa local o las condiciones económicas.

- Que en sesión del Consejo Directivo celebrada el 27 de diciembre de 2024, el director general presentó la propuesta para ajustar las metas físicas del plan de acción cuatrienal 2024 - 2027, en correspondencia a las vigencias 2024 y 2025, en lo correspondiente a los Pilares, Programas y Proyectos, como se enuncia a continuación:

PILAR 1: BIOTERRITORIO SOSTENIBLE

PROGRAMA 1.1: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSITÉMICOS

PROYECTO 1.1.1: Acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

PROYECTO 1.1.2:	Gestión del conocimiento e innovación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos

PROYECTO 1.1.3: Conservación y Manejo de la Fauna Silvestre

PROGRAMA1.2: PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL BIOTERRITORIO

PROYECTO 1.2.1:	Agua y ordenamiento del bioterritorio

PROYECTO 1.2.2:	Instrumentos de planificación, seguimiento y control ambiental del bioterritorio

PILAR 2	BIODESARROLLO SOSTENIBLE

PROGRAMA 2.1	RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO

PROYECTO 2.1.1	Gestión de riesgos ambientales

PROYECTO 2.1.2	Gestión para la adaptación y mitigación al cambio climático

PROGRAMA 2.2	RESPONSABILIDAD AMBIENTAL SECTORIAL

PROYECTO 2.2.1	Bioeconomía y sostenibilidad

PROYECTO 2.2.2	Convergencia e integración ambiental regional

PILAR 3	APROPIACIÓN DEL BIOTERRITORIO

PROGRAMA 3.1	GOBERNABILIDAD DEL BIOTERRITORIO

PROYECTO 3.1.1	Autoridad ambiental del bioterritorio

PROYECTO 3.1.3	Modernización y fortalecimiento Institucional

PROGRAMA 3.2	GOBERNANZA AMBIENTAL

PROYECTO 3.2.1	Educación y comunicación para la apropiación del bioterritorio

- Que el ajuste en las metas y/o acciones físicas, no tienen afectación presupuestal.

En consecuencia,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la propuesta de modificación en la ejecución de metas del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027, de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, correspondiente a las vigencias 2024 y 2025 según la justificación anexa al presente acuerdo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la modificación del ajuste porcentual en la ejecución de metas y proyectos del Plan de Acción 2024-2027, de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, según el siguiente detalle:

| PILAR 1 | BIOTERRITORIO SOSTENIBLE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAMA 1.1 | BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSITÉMICOS |  |  |  |  |
| PROYECTO 1.1.1 | Acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos |  |  |  |  |
| # CODIGO | # ACCIONES (INFINITIVO) | # UNIDAD DE MEDIDA | # INDICADOR FÓRMULA | # Cantidad (2024-2027) acuerdo armonizacion | # Cantidad (2024-2027) ajustado |
| # 1.1.1.1 | # Restaurar áreas de especial importancia ambiental para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos | # Número | # # de Hectareas de áreas de ecosistemas en restauración, rehabilitación y reforestación | # 252 | # 257 |
| # 1.1.1.5 | # Implementar proyecto de desarrollo forestal sostenible | # Número | # #proyecto de desarrollo forestal sostenible | # 1 | # 1 |
| # 1.1.1.7 | # Prevenir y controlar la contaminación hídrica (saneamiento básico rural) | # Número | # # de unidades de saneamiento básico rural | # 448 | # 466 |
| # 1.1.1.8 | # Prevenir y controlar la contaminación hídrica (saneamiento básico urbano) | # Número | # # de municipios con obras saneamiento básico urbano | # 3 | # 7 |
| # 1.1.1.10 | # Implementar otras estrategias de conservación y apoyar la declaratoria de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil | # Número | # # de predios con otras estratégias de conservación implementadas | # 15 | # 15 |
| # 1.1.1.13 | # Impulsar el desarrollo de sistemas regenerativos de producción agrícola y pecuaria agroecológica, como soporte de la recuperación de la biodiversidad, los suelos y la conectividad funcional. | # Número | # # de iniciativas apoyadas | # 7 | # 7 |
| PROYECTO 1.1.2 | Gestion del conocimiento e innovación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos |  |  |  |  |
| # CODIGO | # ACCIONES (INFINITIVO) | # UNIDAD DE MEDIDA | # INDICADOR FÓRMULA | # Cantidad (2024-2027) acuerdo armonizacion | # Cantidad (2024-2027) ajustado |
| # 1.1.2.2 | # Realizar estudios de biodiversidad y servicios ecosistémicos para actualizar la línea base del departamento | # Número | # # de estudios de biodiversidad | # 4 | # 5 |
| # 1.1.2.3 | # Realizar estudios de capacidad de carga turística en áreas ambientales estratégicas para reglamentar el ecoturismo | # Número | # # de estudios de capacidad de carga | # 2 | # 1 |
| # 1.1.2.10 | # Adelantar un estudio de caracterización sobre sistemas locales de cosecha y aprovechamiento de agua lluvia y el potencial de la incorporación de su uso doméstico , comercial e industrial como mecanismo de adaptación al cambio climático y de aporte al ahorro y uso eficiente del recurso hídrico | # Porcentaje | # % de estudio de caracterización de cosecha y aprovechamiento de agua lluvia | # 100 | # 50 |
| PROYECTO 1.1.3 | Conservacion y Manejo de la Fauna Silvestre |  |  |  |  |
| # CODIGO | # ACCIONES (INFINITIVO) | # UNIDAD DE MEDIDA | # INDICADOR FÓRMULA | # Cantidad (2024-2027) acuerdo armonizacion | # Cantidad (2024-2027) ajustado |
| PROGRAMA 1.2 | PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO DEL BIOTERRITORIO |  |  |  |  |
| PROYECTO 1.2.1 | Agua y ordenamiento del bioterritorio |  |  |  |  |
| # CODIGO | # ACCIONES (INFINITIVO) | # UNIDAD DE MEDIDA | # INDICADOR FÓRMULA | # Cantidad (2024-2027) acuerdo armonizacion | # Cantidad (2024-2027) ajustado |
| # 1.2.1.6 | # Realizar inventario de usuarios del recurso hídrico para el registro y/o legalizacion en subzonas hidrográficas priorizadas | # Número | # # de usuarios registrados | # 2400 | # 1400 |
| # 1.2.1.8 | # Formular lineamientos para el desarrollo de turismo sostenible en áreas de la estructura ecológica principal | # Número | # # de lineamientos formulados | # 1 | # 1 |
| PROYECTO 1.2.2 | Instrumentos de planificación, seguimiento y control ambiental del bioterritorio |  |  |  |  |
| # CODIGO | # ACCIONES (INFINITIVO) | # UNIDAD DE MEDIDA | # INDICADOR FÓRMULA | # Cantidad (2024-2027) acuerdo armonizacion | # Cantidad (2024-2027) ajustado |
| # 1.2.2.1 | # Adoptar instrumentos de planificación ambiental | # Número | # # de planes adoptados | # 20 | # 12 |
| # 1.2.2.3 | # Formular planes de acción de microcuencas abastecedoras de acueductos (ABACOS) | # Número | # # planes de acción de microcuencas abastecedoras de acueductos (ABACOS) formulados | # 45 | # 30 |
| # 1.2.2.5 | # Apoyar a los entes territoriales en la formulación y/o actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos | # Número | # # de entidades territoriales apoyadas | # 6 | # 5 |
| # 1.2.2.6 | # Seguimiento a la implementación de los instrumentos de planificación ambiental | # Número | # # de instrumentos de planificación ambiental con seguimiento a la implementación | # 19 | # 19 |
| PILAR 2 | BIODESARROLLO SOSTENIBLE |  |  |  |  |
| PROGRAMA 2.1 | RIESGOS AMBIENTALES Y CAMBIO CLIMÁTICO |  |  |  |  |
| PROYECTO 2.1.1 | Gestión de riesgos ambientales |  |  |  |  |
| # CODIGO | # ACCIONES (INFINITIVO) | # UNIDAD DE MEDIDA | # INDICADOR FÓRMULA | # Cantidad (2024-2027) acuerdo armonizacion | # Cantidad (2024-2027) ajustado |
| # 2.1.1.1 | # Implementar medidas estructurales (obras de ingeniería y Soluciones Basadas en la Naturaleza - SBN) para la reducción del riesgo de desastres | # Número | # # de sitios intervenidos | # 121 | # 123 |
| # 2.1.1.2 | # Desarrollar acciones comunitarias y sectoriales en torno a la gestión, conocimiento y reducción de riesgos ambientales en el territorio | # Número | # # de acciones realizadas en gestión del riesgo | # 237 | # 178 |
| # 2.1.1.3 | # Implementar medidas de manejo, remediación y recuperación ambiental desarrolladas en ecosistemas afectados por emergencias (considerando la guía de Evaluación de Daños Ambientales - EDANA) | # Número | # # de sitios intervenidos | # 5 | # 4 |
| # 2.1.1.5 | # Implementar medidas para reducción del riesgo de la pérdida de biodiversidad y servicios ecosistemicos considerando los 5 motores de pérdida de biodiversidad: la deforestación; el cambio en el uso del suelo; la introducción de especies, la toxificación, eutrofización, desertificación; y el cambio climático. | # Número | # # de medidas implementadas | # 2 | # 1 |
| PROYECTO 2.1.2 | Gestión para la adaptación y mitigación al cambio climático |  |  |  |  |
| # CODIGO | # ACCIONES (INFINITIVO) | # UNIDAD DE MEDIDA | # INDICADOR FÓRMULA | # Cantidad (2024-2027) acuerdo armonizacion | # Cantidad (2024-2027) ajustado |
| # 2.1.2.2 | # Realizar acciones de reducción de Gases Efecto Invernadero - GEI en el sector ambiente | # Ton de CO2 | # Ton CO2/año | # 750 | # 500 |
| PROGRAMA 2.2 | RESPONSABILIDAD AMBIENTAL SECTORIAL |  |  |  |  |
| PROYECTO 2.2.1 | Bioeconomía y sostenibilidad |  |  |  |  |
| # CODIGO | # ACCIONES (INFINITIVO) | # UNIDAD DE MEDIDA | # INDICADOR FÓRMULA | # Cantidad (2024-2027) acuerdo armonizacion | # Cantidad (2024-2027) ajustado |
| # 2.2.1.1 | # Asistir técnicamente a los negocios verdes para su consolidación incluye verificación y asesoría | # Número | # # de negocios verdes establecidos | # 54 | # 50 |
| # 2.2.1.2 | # Adelantar proyectos de Investigación Desarrollo e Innovación I+D+I en asuntos ambientales sectoriales | # Número | # # de proyectos de I+D+I | # 3 | # 2 |
| # 2.2.1.3 | # Apoyar la implementación de proyectos en el marco de los PGIRS | # Número | # # de municipios acompañados | # 6 | # 7 |
| # 2.2.1.5 | # Apoyar la implementacion del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - RESPEL | # Número | # # de acciones apoyadas | # 3 | # 4 |
| PROYECTO 2.2.2 | Convergencia e integración ambiental regional |  |  |  |  |
| # CODIGO | # ACCIONES (INFINITIVO) | # UNIDAD DE MEDIDA | # INDICADOR FÓRMULA | # Cantidad (2024-2027) acuerdo armonizacion | # Cantidad (2024-2027) ajustado |
| PILAR 3 | APROPIACIÓN DEL BIOTERRITORIO |  |  |  |  |
| PROGRAMA 3.1 | GOBERNABILIDAD DEL BIOTERRITORIO |  |  |  |  |
| PROYECTO 3.1.1 | Autoridad ambiental del bioterritorio |  |  |  |  |
| # CODIGO | # ACCIONES (INFINITIVO) | # UNIDAD DE MEDIDA | # INDICADOR FÓRMULA | # Cantidad (2024-2027) acuerdo armonizacion | # Cantidad (2024-2027) ajustado |
| # 3.1.1.5 | # Evaluar las solicitudes de permisos y licencias ambientales en los tiempos establecidos en la normatividad ambiental vigente. | # Número | # # de tramites resueltos con el cumplimiento de tiempos de norma | # 1026 | # 923 |
| # 3.1.1.6 | # Resolver técnicamente los diferentes trámites y permisos que se tienen como pasivos con corte a vigencia 2023 | # Número | # # de pasivos resueltos | # 425 | # 340 |
| # 3.1.1.7 | # Realizar cobertura del seguimiento (Documental, con visita o espacial) a los expedientes activos para cada uno de los trámites competencia de la entidad. | # Número | # # de seguimientos | # 5187 | # 5099 |
| # 3.1.1.8 | # Realizar el seguimiento, control y monitoreo a los recursos naturales, frente a la atención de PQRs y/o acciones preventivas | # Número | # # de seguimientos de control y monitoreo | # 4175 | # 4315 |
| # 3.1.1.9 | # Gestionar el proceso de cierre de procesos sancionatorios y permisos en el marco del seguimiento a trámites y permisos competencia de la entidad con vigencia al 2023 | # Número | # Cantidad de sancionatorios y trámites cerrados | # 1750 | # 1150 |
| # 3.1.1.10 | # Impulsar juridicamente los procesos sancionatorios recibidos en la vigencia | # Porcentaje | # % de procesos sancionatorios de la vigencia atendidos | # 100 | # 100 |
| # 3.1.1.11 | # Gestión jurídica a los trámites y/o permisos ambientales priorizados en la entidad | # Porcentaje | # % de tramites y/o permisos ambientales atendidos | # 100 | # 100 |
| PROYECTO 3.1.3 | Modernización y fortalecimiento Institucional |  |  |  |  |
| # CODIGO | # ACCIONES (INFINITIVO) | # UNIDAD DE MEDIDA | # INDICADOR FÓRMULA | # Cantidad (2024-2027) acuerdo armonizacion | # Cantidad (2024-2027) ajustado |
| # 3.1.3.4 | # Formular y ejecutar un plan que asegure la modernización y operatividad del Laboratorio de suelos | # Porcentaje | # % de cumplimiento plan estratégico de funcionamiento de laboratorio de suelos | # 100 | # 100 |
| # 3.1.3.5 | # Mantener el reconocimiento y categorización del grupo de investigación de Corpocaldas frente a Colciencias | # Número | # Grupo de Investigación en Categoría C de MinCiencias | # 1 | # 1 |
| PROGRAMA 3.2 | GOBERNANZA AMBIENTAL |  |  |  |  |
| PROYECTO 3.2.1 | Educación y comunicación para la apropiación del bioterritorio |  |  |  |  |
| # CODIGO | # ACCIONES (INFINITIVO) | # UNIDAD DE MEDIDA | # INDICADOR FÓRMULA | # Cantidad (2024-2027) acuerdo armonizacion | # Cantidad (2024-2027) ajustado |
| # 3.2.1.4 | # Implementar el programa de educación ambiental establecido para la vigencia 2024 - 2027 | # Porcentaje | # % de implementación del programa de educación ambiental | # 100 | # 100 |

Nota: Las metas donde no se evidencian cambios correspondes a un aplazamiento de la cantidad a otra vigencia y/o reducción de una meta constante en el PAC 2024-2027 pero que permite cumplir la meta total establecida.

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Manizales, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

HENRY GUTIÉRREZ ÁNGEL                      DIANA CONSTANZA MEJIA GRAND

Presidente                                                    Secretaria