El Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas –CORPOCALDAS, en uso de sus facultades legales, y conforme al artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 667 de 2016 expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

CONSIDERANDO:

- Que el artículo 2.2.8.6.5.4 del Decreto 1076 de 2015, establece que el Director General de la Corporación debe presentar informes periódicos ante el Consejo Directivo de la Corporación que den cuenta de los avances en la ejecución física y financiera de los programas y proyectos del Plan de Acción Cuatrienal.

- Que de conformidad con el artículo 9 de la Resolución 667 de 2016 del Ministerio de Ambiente, el director general deberá presentar para aprobación del Consejo Directivo, los informes semestrales y anuales de avance en la ejecución del Plan de Acción Cuatrienal.

- Que mediante Acuerdo No.21 de diciembre 22 de 2023, el Consejo Directivo de la Entidad, aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

- Que, a través del Acuerdo No. 06 del 4 de junio de 2024, el Consejo Directivo aprobó el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 para la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Caldas – CORPOCALDAS. Este documento establece la obligación del Director General de presentar los informes y sus modificaciones requeridas tanto por el Consejo Directivo de la Corporación como por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre ellos, el Plan Financiero del PAC 2024-2027; el cual fue aprobado así:

- Que, mediante el Acuerdo No. 23 del 27 de diciembre de 2024, se aprobó la modificación de las metas físicas de las acciones establecidas en el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, aplicable a las vigencias 2024 y 2025, asegurando así la coherencia entre la programación financiera y la ejecución de las acciones estratégicas.

- Que, con base en la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2024 con corte al 31 de diciembre, así como en la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia 2025 mediante el Acuerdo No. 22 del 28 de noviembre de 2024, se hace necesario modificar el Plan Financiero del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027. Dicho ajuste responde a la ejecución real del presupuesto de ingresos y gastos del año 2024, al incremento de los recaudos frente a la apropiación inicial, y a la necesidad de armonizar los recursos proyectados para el cuatrienio, garantizando así una planeación financiera acorde con la realidad fiscal de la Corporación.

- Que el Director General presentará periódicamente al Consejo Directivo informes sobre los avances en la ejecución física y financiera de los proyectos contemplados en el Plan de Acción Cuatrienal, así como su contribución al cumplimiento del PGAR 2020-2031. Copias de estos informes serán remitidas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1076 de 2015 y las Resoluciones No. 667 del 27 de abril de 2016 y No. 072 de 2022

- Que, en la sesión del Consejo Directivo celebrada el 18 de febrero de 2025, el Director General presentó para aprobación el informe de avance en la ejecución física y financiera del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 de la Corporación Autónoma Regional de Caldas. Este informe, correspondiente a la vigencia 2024 con corte al 31 de diciembre, cuenta con una estructura armonizada para dicho período.

En consecuencia,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el informe de avance de la Ejecución del Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027, de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, correspondiente a la vigencia 2024, con corte a 31 de diciembre, según el siguiente detalle:

| Valores expresados ​​en miles de pesos ($) | TOTAL EJECUCION INVERSION 2024 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto PAC 2024-2027 | Apropiación | Compromisos | Obligaciones | Pagos | % Ejec Comp. | % Ejec Oblig. | % Ejec Física |
| Proyecto 1.1.1 - Acciones para la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | $ 10,907,906 | $ 9,968,818 | $ 8,310,995 | $ 8,255,269 | 91% | 76% | 90% |
| Proyecto 1.1.2 - Gestión del conocimiento e innovación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos | $ 3,061,408 | $ 3,020,050 | $ 2,972,909 | $ 2,972,909 | 99% | 97% | 81% |
| Proyecto 1.1.3 - Conservación y Manejo de la Fauna Silvestre | $ 4,026,057 | $ 3,206,751 | $ 3,170,751 | $ 2,981,033 | 80% | 79% | 99% |
| Proyecto 1.2.1 - Agua y ordenamiento del bioterritorio | $ 948,864 | $ 870,548 | $ 845,940 | $ 845,940 | 92% | 89% | 81% |
| Proyecto 1.2.2 - Instrumentos de planificación, seguimiento y control ambiental del bioterritorio | $ 514,734 | $ 404,494 | $ 404,494 | $ 404,494 | 79% | 79% | 83% |
| Proyecto 2.1.1 - Gestión de riesgos ambientales | $ 13,684,746 | $ 12,800,555 | $ 12,047,223 | $ 11,997,862 | 94% | 88% | 64% |
| Proyecto 2.1.2 - Gestión para la adaptación y mitigación al cambio climático | $ 285,706 | $ 248,488 | $ 248,488 | $ 248,488 | 87% | 87% | 99% |
| Proyecto 2.2.1 - Bioeconomía y sostenibilidad | $ 1,471,334 | $ 1,410,562 | $ 1,389,212 | $ 1,383,112 | 96% | 94% | 79% |
| Proyecto 2.2.2 - Convergencia e integración ambiental regional | $ 795,447 | $ 720,332 | $ 720,332 | $ 720,332 | 91% | 91% | 86% |
| Proyecto 3.1.1 - Autoridad ambiental del bioterritorio | $ 8,121,047 | $ 7,852,072 | $ 7,776,106 | $ 7,774,450 | 97% | 96% | 76% |
| Proyecto 3.1.2 - Gestión financiera | $ 361,643 | $ 335,401 | $ 328,328 | $ 328,328 | 93% | 91% | 95% |
| Proyecto 3.1.3 - Modernización y fortalecimiento Institucional | $ 3,483,163 | $ 2,922,560 | $ 2,445,702 | $ 2,445,702 | 84% | 70% | 100% |
| Proyecto 3.2.1 - Educación y comunicación para la apropiación del bioterritorio | $ 1,636,298 | $ 1,125,615 | $ 1,049,403 | $ 1,011,722 | 69% | 64% | 98% |
| Proyecto 3.2.2 - Participación para la incidencia en el Bioterritorio | $ 1,462,001 | $ 1,138,907 | $ 1,138,907 | $ 1,138,717 | 78% | 78% | 99% |
| Proyecto 3.2.3 - Acciones ambientales diferenciales | $ 2,113,552 | $ 1,413,571 | $ 1,413,571 | $ 1,413,571 | 67% | 67% | 97% |
| TOTALES | $ 52,873,906 | $ 47,438,723 | $ 44,262,362 | $ 43,921,931 | 90% | 84% | 87% |

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar la modificación en el Plan Financiero del PAC 2024-2027 presentada al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, según el siguiente detalle:

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Manizales, a los dieciocho (18) días de febrero de 2025.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL ORLANDO CORREA B.                DIANA CONSTANZA MEJIA GRAND

Presidente                                                                 Secretaria